**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ПАУСТОВСКОЕ**

**ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.07.2015 № 84

*О внесении изменений в постановление главы муниципального образования Паустовское от 15.09.2014 №91 « Об утверждении муниципальной*

*Программы «Благоустройство территории*

*муниципального образования Паустовское*

*на 2015-2017 годы»*

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской области п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление главы муниципального образования Паустовское Вязниковского района Владимирской области от 15.09.2014 № 91« Об утверждении муниципальной Программы «Благоустройство территории муниципального образования Паустовское на 2015-2017 годы»следующие изменения:

1.1. В части 1 «Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Паустовское на 2015-2017гг.»:

1.1.1. в пункте «Цель и задачи программы» дополнить строкой следующего содержания «- возмещение выпадающих доходов за услуги бани»;

1.1.2. в пункте «Объемы и источники финансирования число «4132,6» заменить на число «3729,3», в 2015 году число «1191,0» заменить на число «787,7»;

2.1. В части 6 «Финансовое обеспечение программы» число «4132,6» заменить на «3729,3»; в 2015 году число « 1191,0» заменить на «787,7».

3.1. Часть 10 «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Маяк».

И. о. главы муниципального образования Т.С. Прихода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | *Приложение*  к постановлению администрации муниципального  образования Паустовское Вязниковского района  Владимирской области от 16.07.2015 г. № 84 | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятия** | **Срок исполне-ния** | **Объем финансирования тыс.руб.** | в том числе за счет средств | | | | **Исполнители -**  **Ответствен-ные за реализацию**  **мероприятий** | **Ожидаемые**  **результаты**  **количествен-ные или**  **качественные показатели)** |
| **федерального**  **бюдже-та** | **облас-тного**  **бюджета** | **мест-ного**  **бюдже-та** | **внебюджет-ных**  **источников** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2015 год** | | | | | | | | |
| **1. Уличное освещение:** | **2015 год** | **786,7** | **-** | **-** | **786,7** | **-** | Админис-трация муни-ципального образования Паустовское,  ответственные балансо-держатели,  подрядные организации | Повышение уровня благоустро-енности территории муниципа-льного образования Паустовское |
| 1.1. Содержание электролиний уличного освещения |  | 786,7 | - | - | 786,7 | - | -//- | -//- |
| 1.2. Установка, техническое обслуживание, ремонт, замена фонарей и светильников |  | - | - | - | - | - | -//- | -//- |
| 1.3.Приобретение фонарей, светильников, ламп и прочего эл. оборудования |  | - | - | - | - | - | -//- | -//- |
| **2. Озеленение** | **2015 год** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | -//- | -//- |
| **3. Организация и содержание мест захоронения** | **2015 год** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | -//- | -//- |
| **4. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования Паустовское в рамках благоустройства муниципальных образований.** | **2015 год** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | -//- | -//- |
| **5. Прочие мероприятия по благоустройству:** | **2015 год** | **1,0** | **-** | **-** | **1,0** | - | -//- | -//- |
| 5.1. Обрезка деревьев: |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 5.2. Обустройство площадок для мусора |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.3. Ремонт колодцев: |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.4. Уборка территории |  | - | - | - |  | - |  |  |
| 5.5. Бензин, масло, ГСМ (бензокосилка) |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.6. Мешки для мусора |  | 1,0 |  |  | 1,0 | - |  |  |
| **ИТОГО:** | **2015 год** | **787,7** | **-** | **-** | **787,7** | **-** |  |  |
| **2016 год** | | | | | | | | |
| **1. Уличное освещение:** | **2016 год** | **786,7** | **-** | **-** | **786,7** | **-** | Админис-трация муни-ципального образования Паустовское,  ответственные балансо-держатели,  подрядные организации | Повышение уровня благоустро-енности территории муниципа-льного образования Паустовское |
| 1.1. Содержание электролиний уличного освещения |  | 400,0 | - | - | 400,0 | - |  |  |
| 1.2. Установка, техническое обслуживание, ремонт, замена фонарей и светильников |  | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  |  |
| 1.3.Приобретение фонарей, светильников, ламп и прочего эл. оборудования |  | 86,7 | - | - | 86,7 | - |  |  |
| **2. Озеленение** | **2016 год** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | -//- | -//- |
| **3. Организация и содержание мест захоронения** | **2016 год** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | -//- | -//- |
| **4. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования Паустовское в рамках благоустройства муниципальных образований.** | **2016 год** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | -//- | -//- |
| **5. Прочие мероприятия по благоустройству:** | **2016 год** | **63,2** | **-** | **-** | **63,2** | - | -//- | -//- |
| 5.1. Обрезка деревьев: |  | 20,0 | - | - | 20,0 | - |  |  |
| 5.2. Обустройство площадок для мусора |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.3. Ремонт колодцев: |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.4.Уборка территории |  | 42,2 | - | - | 42,2 | - |  |  |
| 5.5.Бензин, масло, ГСМ (бензокосилка) |  | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.6.Мешки для мусора |  | 1,0 | - | - | 1,0 | - |  |  |
| **ИТОГО:** | **2016 год** | **849,9** |  |  | **849,9** | **-** |  |  |
| **2017 год** | | | | | | | | |
| **1. Уличное освещение:** | **2017 год** | **1565,8** | **-** | **-** | **1565,8** | **-** | Админис-трация муни-ципального образования Паустовское,  ответственные балансо-держатели,  подрядные организации | Повышение уровня благоустро-енности территории муниципа-льного образования Паустовское |
| 1.1. Содержание электролиний уличного освещения |  | 965,8 | - | - | 965,8 | - |  |  |
| 1.2. Установка, техническое обслуживание, ремонт, замена фонарей и светильников |  | 400,0 | - | - | 400,0 | - |  |  |
| 1.3.Приобретение фонарей, светильников, ламп и прочего эл. оборудования |  | 200,0 | - | - | 200,0 | - |  |  |
| **2. Озеленение** | **2017 год** | - | - | - | - | - | -//- | -//- |
| **3. Организация и содержание мест захоронения** | **2017 год** | - | - | - | - | - | -//- | -//- |
| **4. Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на территории муниципального образования Паустовское в рамках благоустройства муниципальных образований.** | **2017год** | - | - | - | - | - | -//- | -//- |
| **5. Прочие мероприятия по благоустройству:** | **2017 год** | **525,9** | **-** | **-** | **525,9** | **-** | -//- | -//- |
| 5.1.Обрезка деревьев: 00 шт. |  | 20,0 |  |  | 20,0 | - |  |  |
| 5.2.Обустройство площадок для мусора |  | 150,0 |  |  | 150,0 | - |  |  |
| 5.3.Ремонт колодцев: 00 шт. |  | 100,0 |  |  | 100,0 | - |  |  |
| 5.4.Уборка территории |  | 251,4 |  |  | 251,4 | - |  |  |
| 5.5.Бензин, масло, ГСМ (бензокосилка) |  | 3,0 |  |  | 3,0 | - |  |  |
| 5.6.Мешки для мусора |  | 1,5 |  |  | 1,5 | - |  |  |
| **ИТОГО:** | **2017 год** | **2091,7** |  |  | **2091,7** | **-** |  |  |
| **ВСЕГО:** | **2015-2017 год** | **3729,3** |  |  | **3729,3** | **-** |  |  |