АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПАУСТОВСКОЕ

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2014                                                                                                                          №   13

О мерах по обеспечению безаварийного

пропуска   весеннего    половодья   2014    года

на территории  муниципального образования

Паустовское

Для организации пропуска паводковых вод на водотоках и водохозяйственных системах на территории муниципального образования Паустовское и в целях защиты населения, жилых и хозяйственных объектов от чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем,    п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии администрации муниципального образования Паустовское по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  осуществлять общее руководство проведением противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Паустовское.

1.1Утвердить и довести до руководителей предприятий, организаций учреждений план противопаводковых мероприятий (Приложение № 1)

1.2 Провести проверку готовности сил и средств к безаварийному пропуску весеннего половодья 2014 года.

2. Организовать работу по безаварийному пропуску паводковых вод и всестороннему жизнеобеспечению населения в период весеннего половодья (в течение марта 2014 года).

3. Производить своевременные доклады в МКУ Вязниковского района «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» о ходе подготовки и прохождении весеннего паводка.

4. Вести постоянную взаимосвязь с организациями, отвечающими за жизнеобеспечение и водообеспечение населения в вопросе контроля за состоянием готовности водохозяйственных систем, сооружений и за источниками загрязнения, расположенными в водоохранных зонах и зонах возможного затопления

5. Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья.

6. Произвести комплексные обследования технического состояния ГТС с целью уточнения вида и объемов работ для поддержания эксплуатационных характеристик сооружения. До 01.04.2014 организовать предпаводковую сброску водохранилищ.

7. Назначить ответственных за контролем  прохождения весеннего паводка:

Соловьев Владимир Александрович – заместитель Главы администрации – по Сергиево-Горской территории;

Невмержицкий Виталий Иванович       - заместитель Главы администрации – по Октябрьской территории;

Прихода Татьяна Сергеевна  - заместитель Главы администрации  -  по Пролетарской территории.

8.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального образования, председателя КЧС.

9.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования                                                А.А.Щербатов

Приложение № 1

к постановлению администрации

от 25.02.2014 № 13

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на

территории муниципального образования Паустовское на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести заседание КЧС администрации МО Паустовское | До 10.03. | Невмержицкий В.И. |
| 2 | Создать в МО аварийные бригады с закреплением за ними необходимой техники (по согласованию с предприятиями) | С 01.03 до конца паводка | Председатель КЧС, заместители Главы МО |
| 3 | Определить меры, уточнить силы и средства для обеспечения своевременной защиты населения | До начала паводка | Заместители Главы МО |
| 4 | Проверить техническое состояние водопропускных труб на автодорогах, решить вопрос по их очистке | До начала паводка | Заместители Главы МО, старосты, ДРСУ |
| 5 | Обеспечить готовность водооткачивающих средств | До начала паводка | Руководители ВКХ, заместители Главы МО |
| 6 | Создать запасы материальных и финансовых средств | До начала паводка | Гл. бухгалтер, заместители Главы МО |
| 7 | Организовать наблюдение за уровнем подъема воды | Весь период | Заместители Главы МО |
| 8 | Распространить в местах массового скопления людей памятки по действию населения в период паводка |  | Заместители Главы МО |
| 9 | Организовать оперативное информирование председателя КЧС района через ЕДДС о случае возникновения ЧС | Весь период | Заместители Главы МО |
| 10 | Провести профилактические мероприятия по предупреждению возникновения пожаров в период весеннего паводка | До 01.04 | Заместители Главы МО, члены ДПД, старосты |
| 11 | При необходимости обеспечить аварийное водоснабжение населения | При необходи-мости | Заместители Главы МО |
| 12 | Обследовать состояние ГТС | До 01.04 | Владельцы ГТС, заместители Главы МО |
| 13 | Обеспечить подъездные пути к ГТС с расчисткой площадок под материалы | До 01.04 | Владельцы ГТС, заместители Главы МО |
| 14 | Обеспечить сброс водохранилищ до расчетных отметок | До 01.04 | Владельцы ГТС, заместители Главы МО |
| 15 | Создание необходимых материально-технических средств для ликвидации повреждений на ГТС | До 01.04 | Владельцы ГТС |
| 16 | Создание аварийно-ремонтных бригад для ликвидации повреждений на ГТС | До 01.04 | Владельцы ГТС, заместители Главы МО |
| 17 | Послепаводковое обследование ГТС | До 01.06 | Владельцы ГТС, заместители Главы МО |